Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, se ha avanzado significativamente en la implementación técnica del proyecto DirtyJeans-App. Se completó el modelado de la base de datos en PostgreSQL, con sus relaciones principales entre cortes, modelos, posiciones y trabajadores. Además, se finalizó la construcción del backend en Node.js con Express, integrando las rutas de autenticación, gestión de modelos, cortes, y registro de trabajos semanales. En cuanto al frontend móvil, se desarrolló la estructura base en React Native, incluyendo la pantalla de inicio de sesión y el panel principal del trabajador. Actualmente, se trabaja en la integración completa con la API y en la generación dinámica de reportes de producción. Si bien el progreso general ha sido positivo, se presentaron desafíos en la comunicación entre frontend y backend, particularmente con la gestión de tokens y el manejo de sesiones. Estos problemas fueron abordados mediante pruebas de endpoints y ajustes en las cabeceras de autorización. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma integrada a un backend y base de datos en la nube, para automatizar el cálculo de sueldos y el registro de producción en la empresa Dirty Jeans, con el fin de mejorar la eficiencia administrativa, reducir errores y entregar mayor transparencia a los trabajadores. Objetivos específicos: - Analizar los procesos actuales de cálculo de sueldos y registro de producción. - Diseñar la base de datos relacional en PostgreSQL y la arquitectura del backend. - Implementar la API REST en Node.js y Express. - Desarrollar la aplicación móvil en React Native. - Integrar la aplicación con el backend y la base de datos. - Realizar pruebas funcionales y de usabilidad. - Documentar el desarrollo y los resultados del proyecto. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto DirtyJeans-App se está aplicando una metodología de desarrollo ágil, basada en el modelo evolutivo de prototipos, ya que este enfoque permite construir versiones incrementales del sistema y realizar ajustes continuos de acuerdo con las observaciones del usuario final, en este caso la empresa Dirty Jeans. La metodología se ha estructurado en iteraciones semanales, en las cuales se establecen metas específicas y se evalúan los resultados alcanzados. Cada iteración comprende las siguientes fases: - Análisis y retroalimentación: Se revisan los requerimientos del sistema junto con el administrador general de la empresa, ajustando funcionalidades y verificando prioridades. - Diseño técnico: Se definen los componentes a desarrollar, tanto a nivel de interfaz móvil como de lógica de negocio en el backend. - Implementación: Se codifican las nuevas funcionalidades, siguiendo estándares de buenas prácticas en React Native (frontend) y Node.js (backend). - Pruebas: Se validan las nuevas implementaciones en entornos locales antes de integrarlas al sistema general. - Evaluación y ajuste: Se recogen observaciones, se corrigen errores detectados y se planifica la siguiente iteración. Esta metodología ha permitido mantener una comunicación constante con la empresa, validando de forma temprana las funcionalidades críticas como el registro de cortes, la gestión de posiciones y el cálculo automático de sueldos. |
| Evidencias de avance |  |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Programación de bases de datos | Creación y normalización de tablas | PostgreSQL / pgAdmin4 | 2 semanas | Carlos Giraldo | Se corrigieron relaciones y llaves foráneas | Completado | — |
| Programación web | Implementación de API REST | Node.js / Express / Postman | 3 semanas | Carlos Giraldo | API funcionando con rutas protegidas | En curso | Se ampliaron pruebas de validación |
| Programación móvil | Creación de interfaz y navegación básica | React Native / Expo | 3 semanas | Carlos Giraldo | Login y panel base desarrollados | En curso | Se ajustó diseño para mejor usabilidad |
| Integración de plataformas | Conexión del frontend con el backend | Axios / JWT | 2 semana | Carlos Giraldo | Fallas menores en cabeceras de autorización | En curso | Se amplió el plazo una semana |
| Cloud computing | Prueba de despliegue backend y BD en Railway | Railway / GitHub | 1 semana | Carlos Giraldo | Entorno de pruebas en la nube funcional | Completado | — |
| Gestión del proyecto | Documentación y registro de avances | Word / Trello / GitHub | Continua | Carlos Giraldo | Registro constante de avances técnicos | En curso | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que facilitaron el desarrollo destacan la claridad del diseño de la base de datos y la experiencia previa en las tecnologías utilizadas (React Native, Node.js y PostgreSQL). También fue clave el uso de GitHub y Trello, que permitieron mantener una trazabilidad clara de los avances. Las principales dificultades surgieron en la integración del backend con el frontend, debido a diferencias entre entornos de desarrollo y producción, y en la configuración inicial del despliegue en Railway. Estos obstáculos se abordaron con pruebas controladas en entornos locales y ajustes en las variables de entorno (.env).

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades del plan original, pero se extendió una semana el desarrollo del frontend para mejorar la experiencia de usuario y realizar pruebas adicionales de conexión con la API.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las pruebas de reportes automáticos por correo electrónico aún no se han iniciado, ya que dependen de la finalización de la integración total entre la aplicación móvil y el backend. Esta tarea se ha reprogramado para las próximas dos semanas, una vez concluida la etapa de validación funcional.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.